# AI PR Review 助手执行计划（定稿 v2.0）

更新时间：2026-05-29

# 1. 项目目标与定位

## 1.1 项目目标

本项目面向 GitHub Pull Request 场景，目标是在 72 小时内做出一个可演示、可执行、可交付给开发者继续实现的 AI PR Review 工具首发版。

## 1.2 产品定位

本项目不是“自动替代人类做最终代码审查”的工具，而是一个“结构化影响分析与审阅辅助工具”：

• 帮助 Reviewer 快速理解 PR 改了什么

• 帮助 Reviewer 看到 PR 对原项目结构和关键路径的影响

• 帮助 Reviewer 聚焦最值得人工重点看的风险点

• 通过图形化结果降低理解成本

## 1.3 首发目标取向

已确定：平衡版

含义：首发既要有图形化呈现，也要有较像样的分析质量，但两边都先做 MVP，不追求某一边过度拉满。

——————————————————————————————

# 2. 用户需求

## 2.1 为什么需要这个工具

PR Review 的真实难点不在于看不懂语法，而在于：

• diff 是碎片化的，真实影响发生在模块、流程、上下游和契约里

• Reviewer 时间有限，无法深读每个 PR

• 大 PR 容易拖，小 PR 容易草草扫过

• 人工 Review 质量强依赖经验，不稳定

• 作者也不清楚自己的 PR 是否讲明白了影响范围和风险点

## 2.2 目标用户

首发主要面向：

• 中小团队开发者

• 日常需要频繁 Review PR 的工程师

• 希望在提交前预判风险的 PR 作者

## 2.3 核心要解决的问题

系统要重点解决下面几个问题：

1. 这次 PR 到底改了什么

2. 改动影响原项目的哪些模块和路径

3. 哪些差异点值得重点人工 Review

4. 哪些风险点应优先查看

5. 在上下文不足时，系统要明确告诉用户哪里不确定

——————————————————————————————

# 3. 首发明确方案（已拍板）

## 3.1 支持范围

• 首发支持语言范围：Python + TypeScript / JavaScript

• 首发优先适配框架：FastAPI + Express + React / Vite

• 首发支持 GitHub 公开仓库 PR

• 首发输入能力：PR URL、patch/diff 文件、本地仓库路径

• 首发输入优先级：先完成 PR URL，再后补 patch/diff 与本地仓库路径

## 3.2 产品形态

• Web 应用 + 结果详情页

• 输入页采用三种入口卡片：PR URL / patch-diff / 本地仓库路径

• 详情页采用左侧导航 + 右侧主内容区

• 分析任务采用异步任务方式：创建任务、轮询状态、完成后进入详情页

• 首发任务并发策略：单用户单任务串行执行

## 3.3 结果页默认展示

首发默认展示：

• 摘要条

• 三张图

• 风险列表

其中三张图全部要求自动生成：

1. 原项目架构 / 流程图

2. PR 影响叠加图

3. 关键路径前后对比图

## 3.4 结果页辅助信息

• 显示简化版流程状态：1 号到 5 号 Agent 当前运行到哪一步

• 对关键路径图和风险项展示高 / 中 / 低置信度

• 单独展示“缺失信息 / 受限条件”区块

• 三张图统一颜色、图例和风险标记标准

• 风险列表支持按风险等级 / 置信度切换排序

## 3.5 用户纠偏能力

• 系统自动识别项目类型和框架，但允许用户手动确认 / 切换

• 首次分析后，允许用户勾选 1~3 个差异点作为“重点复审”

• 首次分析后，允许用户补充少量上下文文件 / 目录并重跑一次

• 重新分析时只允许补上下文，不开放更多高级参数

## 3.6 导出与演示

• 提供 1~2 个官方示例仓库 / 示例 PR，一键填充

• 首发支持导出 Markdown 报告

• 导出内容包含：摘要条 + 三张图 + 风险列表 + 缺失模块说明 / 局部降级说明

## 3.7 集成边界

• GitHub 只读，不回写 PR comment

• 数据只做内存态，不落 SQLite

• 历史记录不做

• 当前次分析完成后展示详情页，不做长期保存

——————————————————————————————

# 4. 系统总体架构

## 4.1 总体原则

1. DeepSeek V4 系列作为主云端分析能力

2. 本地能力为辅，不绑定具体本地模型

3. LangGraph 负责 1~5 号 Agent 编排

4. 所有 Agent 统一输出结构化 JSON

5. 允许局部降级，不因单个 Agent 失败导致整体不可用

## 4.2 主流程

用户输入 PR URL

→ 创建分析任务

→ 拉取 PR 信息与仓库上下文

→ LangGraph 编排 1~5 号 Agent

→ 前端轮询任务状态

→ 展示摘要、三张图、风险列表、缺失信息

→ 用户可补上下文重跑一次

→ 可导出 Markdown 报告

——————————————————————————————

# 5. 五个 Agent 的明确职责

## 5.1 1 号 Agent：原版本扫描 Agent

输入：

• README

• 目录结构

• 关键入口文件

• base 版本代码

职责：

• 深扫 PR 提交前原版本

• 提取模块结构、路由、入口、核心文件、关键流程线索

• 输出原版本结构化索引

• 生成原项目架构图所需的结构化数据

输出：

• 原版本结构化 JSON

• 原项目架构图结构化数据

## 5.2 2 号 Agent：PR 版本扫描 Agent

输入：

• README

• 目录结构

• 关键入口文件

• head 版本代码

职责：

• 深扫提交 PR 后的版本

• 提取模块结构、路由、入口、核心文件、关键流程线索

• 输出 PR 后版本结构化索引

• 为后续差异对比提供结构基底

输出：

• PR 后版本结构化 JSON

## 5.3 3 号 Agent：差异对比 Agent

输入：

• 1 号结果

• 2 号结果

• PR diff / patch

职责：

• 对比原版本与 PR 版本

• 输出文件级差异

• 输出函数 / 类级差异

• 输出路由 / 接口级差异

• 输出配置 / 依赖关系级差异

• 产出可供后续追踪的“差异原子”

输出：

• 差异对比结构化 JSON

• PR 影响图的中间结构数据

## 5.4 4 号 Agent：递进式上下文审阅 Agent

输入：

• 3 号差异结果

• 原版本与 PR 版本索引

• README、目录结构、关键文件

• 补充上下文（若用户提供）

职责：

• 根据 3 号输出的差异点精准定位

• 先判断差异类型

• 再决定是否详细查看上下文

• 查看时若发现新问题，允许继续深挖

• 最多扩展 2 层上下文

• 最终沉淀风险项、解释、置信度和缺失信息说明

输出：

• 结构化风险列表 JSON

• 风险解释 JSON

• 置信度 JSON

• 缺失信息 / 局部降级说明 JSON

说明：

4 号 Agent 不是先全局打风险分，而是基于差异点做递进式审阅，再在完成后给出风险等级与解释。

## 5.5 5 号 Agent：可视化与结果组织 Agent

输入：

• 1~4 号 Agent 的结构化输出

职责：

• 生成摘要条数据

• 整理三张图所需结构化数据

• 统一图的颜色与图例规范

• 组织最终结果页结构

• 组织导出 Markdown 报告结构

输出：

• 摘要条 JSON

• 三张图 JSON

• 结果页 JSON

• 导出报告 JSON

——————————————————————————————

# 6. 关键生成策略（已拍板）

## 6.1 关键路径图生成策略

已确定：AI 先生成结构化路径数据，再由程序按固定模板渲染成图。

原因：

• 比完全自由生成图更稳

• 比纯程序推路径更容易在 72 小时内落地

• 方便统一样式、图例和后续维护

## 6.2 风险列表生成策略

已确定：4 号 Agent 先输出结构化风险数据，再由程序渲染风险列表。

## 6.3 失败处理策略

已确定：局部降级

即某个 Agent 失败时，允许跳过该模块，系统仍输出其余结果，并明确标注缺失模块说明。

## 6.4 项目识别策略

已确定：自动识别为主，同时允许用户手动确认 / 切换项目类型。

## 6.5 README 使用策略

已确定：1 号、2 号 Agent 默认都读取 README + 目录结构 + 关键入口文件。

——————————————————————————————

# 7. 技术栈（已定）

## 7.1 后端

• Python

• FastAPI

• LangGraph

• Pydantic

说明：

• FastAPI 负责任务创建、轮询状态、详情获取、导出报告等接口

• LangGraph 负责编排 1~5 号 Agent

• Pydantic 负责各 Agent 的 JSON schema

## 7.2 前端

• React

• Vite

• TypeScript

说明：

• 输入页：三种入口卡片

• 详情页：左侧导航 + 右侧主内容

• 状态展示：显示 1~5 号 Agent 当前阶段

• 图渲染：Mermaid 为主，必要时预留 Graphviz

## 7.3 云端模型

• DeepSeek V4 Flash：轻任务

• DeepSeek V4 Pro：重任务

分工建议：

• 1 号 Agent：Flash

• 2 号 Agent：Flash

• 3 号 Agent：Flash

• 4 号 Agent：Pro

• 5 号 Agent：Flash

## 7.4 本地能力层

本地能力为辅，首发不接具体本地模型，但预留统一接口。

本地能力层职责：

• 缓存

• 规则辅助

• 图渲染辅助

• 结果修复

• 文本预处理

• 文件读取与清洗

• 后续本地模型接口预留

已确定：

• 预留本地模型接口

• 首发不绑定具体本地模型

• 不把开发时间耗在本地推理环境和兼容问题上

## 7.5 数据层

已确定：只做内存态，不落库。

说明：

• 任务结果保存在内存状态中

• 当前分析完成后供详情页使用

• 不实现历史记录

• 不实现长期保存

## 7.6 导出

• Markdown 导出

• 不做 PDF / 图片导出

## 7.7 部署

已确定：Docker Compose 一键启动。

说明：

• 作为首发交付形态

• 方便开发者联调、验收、演示

• 不按云部署优先设计

——————————————————————————————

# 8. 参考开源包与借鉴点

## 8.1 PR-Agent

用途：参考 AI PR 工具形态与交互方式

借鉴点：

• PR 描述与 Review 的产品形态

• 与 GitHub PR 流程的结合方式

• 命令式交互思路

不直接照搬点：

• 不走纯文本 Review 路线

• 要突出结构图、影响图、关键路径图

## 8.2 reviewdog

用途：参考“只围绕 PR 相关改动输出结果”的思路

借鉴点：

• 贴近 diff 的问题定位方式

• 降低无关噪声

## 8.3 Danger JS

用途：参考规则化审阅

借鉴点：

• 团队规范提醒

• 可配置规则思路

## 8.4 Semgrep

用途：参考规则型风险信号

借鉴点：

• 结构化问题发现

• 规则驱动的风险提示

• 可作为后续增强项

## 8.5 CodeQL

用途：参考语义级代码分析能力

借鉴点：

• 安全类风险分析方向

• 作为未来增强项，不进入首发主线

## 8.6 tree-sitter / ast-grep

用途：参考结构化代码理解与模式匹配

借鉴点：

• 差异点定位

• 结构级抽取

• 为未来增强预留方向

## 8.7 Mermaid / Graphviz

用途：图形渲染

已确定：

• 首发主用 Mermaid

• 必要时预留 Graphviz

## 8.8 LangGraph

用途：多 Agent 编排

已确定：

• 首发直接采用 LangGraph

• 所有 Agent 统一走节点、状态、边、结构化输出

——————————————————————————————

# 9. 输出 JSON 规范（必须要求开发者执行）

已确定：1~5 号 Agent 全部强制输出结构化 JSON。

原因：

• 便于 LangGraph 节点间传递

• 便于前端稳定渲染

• 便于风险列表、三张图、报告导出共用数据

• 避免自然语言结果二次解析不稳定

最低要求：

• 每个 Agent 都必须有明确 schema

• 每次模型调用都必须按 schema 返回

• 若返回失败，进入局部降级或重试逻辑

——————————————————————————————

# 10. 测试与验收

## 10.1 首发验收方式

已确定：

• 人工演示验收

• 最小自动化测试

## 10.2 自动化测试范围

已确定：

• 输入解析

• Agent JSON schema

• 导出 Markdown 报告

不进入首发范围：

• 完整前后端回归集

• 大规模多仓库自动化回归

• 复杂故障注入系统

——————————————————————————————

# 11. 明确不做的内容

首发明确不做：

• GitHub PR comment 回写

• 私有仓库支持

• SQLite 持久化与历史记录

• PDF / 图片导出

• WebSocket 实时推送

• 高级参数编辑

• 多轮无限重跑

• 多任务并发

• 完整本地模型接入

• 全语言通用支持

• Flask / Next.js 首发适配

• 云部署优先方案

——————————————————————————————

# 12. 开发执行顺序建议

## 第一阶段：最小骨架打通

1. FastAPI 后端基础接口

2. React + Vite 前端骨架

3. LangGraph 工作流骨架

4. PR URL 输入与任务创建

5. 任务状态轮询

6. 详情页基础布局

## 第二阶段：1~3 号 Agent 打通

1. 原版本扫描

2. PR 版本扫描

3. 差异对比

4. 输出结构化 JSON

5. 打通原项目图与 PR 影响图中间数据

## 第三阶段：4 号 Agent 打通

1. 差异点定位

2. 差异类型判断

3. 上下文递进式扩展

4. 风险列表、置信度、缺失信息

5. 用户补上下文后二次重跑

## 第四阶段：5 号 Agent 与结果页

1. 摘要条

2. 三张图自动生成

3. 风险列表渲染

4. 左侧导航

5. 缺失信息区块

6. 排序切换

## 第五阶段：收尾

1. 示例 PR 一键填充

2. Markdown 导出

3. Docker Compose

4. 最小自动化测试

5. 人工演示验收

——————————————————————————————

# 13. 一句话对开发者的最终要求

请按“DeepSeek V4 为主、本地能力为辅、LangGraph 编排、全 Agent 结构化 JSON 输出、三张图全部自动生成、支持一次补上下文重跑、局部降级可见”的明确方案执行，不再保留多套并行可选实现。